소코반 프로젝트 1차 팀 회의록

# 회의 정보

회의 일시
2026년 5월 6일 수요일

## 회의 장소
- 형남공학관

## 참석자
- 김진규, 유지후, 좌상엽

# 회의 목적

# 프로그래밍기초 및 실습 팀 프로젝트인 소코반 게임의 전체 구조와 개발 방향을 결정하고, 팀원별 역할을 분담하기 위하여 회의를 진행함.

# 회의 내용

## 1. 프로젝트 전체 구조 논의

프로그램은 C언어 기반 터미널 게임 형태로 구현하기로 결정하였다. 게임은 map 파일을 읽어 레벨을 불러오며, 플레이어 이동 및 박스 이동을 처리하는 방식으로 구현하기로 하였다. 맵은 2차원 char 배열 형태로 저장하고, 사용자의 입력(h, j, k, l)에 따라 상태를 변경한 뒤 맵 전체를 다시 출력하는 구조로 진행하기로 하였다.

## 2. GitHub 협업 방식 결정

GitHub를 사용하여 프로젝트를 공동 관리하기로 하였고, 브랜치는 아래와 같이 팀원 이름 기준으로 생성하기로 하였다. main 브랜치는 최종 통합용으로 사용하고, 각 팀원은 자신의 브랜치에서 작업 후 Pull Request를 통해 병합하기로 결정하였다.

| 규칙 | 이니셜: 기능 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 담당자 | 김진규 | 유지후 | 좌상엽 |
| 이니셜 | Kim | Yoo | Jwa |

## 3. 요구사항 분석

프로젝트 명세서를 기반으로 필수 기능을 우선적으로 구현하기로 결정하였다.

우선 구현 기능:

- map 파일 읽기

- 맵 출력

- 플레이어 이동

- 박스 밀기

- 이동 횟수 관리

- 레벨 진행

이후 추가 기능:

- undo

- save / load

- ranking

- record / play

순으로 구현하기로 하였다.

## 4. 변수 및 함수 구조 논의

프로그램은 전역변수를 사용하지 않고 함수 중심 구조로 구현하기로 하였다.

현재 논의된 주요 변수:

- option

- name

- level

- state

- move

- cmd

현재 논의된 주요 함수:

- init()

- new_game()

- file_load()

- load_map()

- move_player()

- undo()

- push()

- pop()

- again()

- save()

- level_banner()

- help()

- rank()

## 5. undo 기능 구현 방식 논의

undo 기능은 최근 상태를 저장하는 배열 기반 스택 방식으로 구현하기로 결정하였다. 최근 5개의 맵 상태만 저장하며, 새로운 상태 저장 시 가장 오래된 상태는 제거하는 방식으로 구현하기로 하였다. 맵 상태는 문자열 형태의 2차원 배열 자체를 저장하는 방식으로 결정하였다.

## 6. save / load 기능 논의

save 기능은 soko 파일에 아래 정보를 저장하기로 결정하였다.

- 사용자 이름

- 현재 레벨

- 이동 횟수

- 현재 맵 상태

load 시에는 저장된 정보를 다시 읽어 게임을 이어서 진행할 수 있도록 구현하기로 하였다.

## 7. 역할 분담

### Kim

- 플레이어 이동 처리

- 박스 이동 처리

- 이동 횟수 관리

### Jwa

- undo 기능

- save / load 기능

- ranking 기능

- help 출력

### Yoo

- 초기 화면

- map 파일 읽기

- 레벨 로드

- 새 게임 시작 기능

# 회의 결과

프로젝트 전체 구조와 구현 방향을 확정하였으며, GitHub 저장소 및 브랜치 생성 후 각자 기능 구현을 시작하기로 결정하였다.

다음 회의에서는 map 로딩 및 이동 기능 구현 결과를 공유하기로 하였다.